Centro di Responsabilità: RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITA’ ________________

Centro di Costo 40202

| OGGETTO: | INCARICO PER I SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO DEL VIADOTTO CD "DEI LAVATOI". LIQUIDAZIONE FASE 7 CUP J17H17000450004 CIG: 7339234F7A. |
| --- | --- |

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con atto del Direttore pro tempore del Settore Reti tecnologiche, Strade, Acque e Arredo urbano n. 3006 R.G. del 29/12/2017, integralmente richiamato, è stata assunta la determinazione a contrarre relativa all’affidamento dell’incarico per i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione delle opere di ripristino delle condizioni di sicurezza ed adeguamento sismico del viadotto cd “dei lavatoi” il corrispettivo quantificato in complessivi lordi €. 200.000,00;

- il Settore Appalti con Determinazione n. 3012 di R.G. del 29/12/2017 ha indetto la procedura di gara mediante un’indagine esplorativa di mercato al fine di individuare i soggetti economici da invitare a una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016, affidando i lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

- con Determinazione n. 1689 di R.G. del 21/08/2018 il Dirigente del Settore Appalti ha proceduto all’aggiudicazione dell’affidamento dell’incarico dei servizi tecnici di che trattasi Società Enser Srl con sede legale in Faenza, C.F./P.IVA 02058800398 per l’importo contrattuale di € 97.711,35, oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA nella misura di legge, così determinato:

| A) importo a base d’affidamento al netto d’IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali | € 142.486,68 |
| --- | --- |
| B) percentuale di ribasso offerto | 34,517% |
| C) importo offerto all’esito dell’applicazione della percentuale di ribasso offerta | €.93.304,55 |
| D) costi della sicurezza derivanti da interferenza | € 4.406,80 |
| E) Totale importo contrattuale al netto d’IVA e oneri previdenziali | €.97.711,35 |

-con Determinazione Dirigenziale nr. 1717 del 24/08/2018 è stato rideterminato il quadro economico dell’intervento come segue:

| QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Progettazione | € 40.367,47 |  | € 40.367,47 |  |
| 2 - CSP | € 4.770,83 |  | € 4.770,83 |  |
| 3 - CSE | € 9.817,64 |  |  | € 9.817,64 |
| 4 - Direzione lavori | € 19.687,70 |  |  | € 19.687,70 |
| 5 - Spese e oneri accessori | € 18.660,91 |  | € 18.660,91 |  |
| IMPORTO TOTALE al netto oneri generici | € 93.304,55 |  | € 63.799,21 | € 29.505,34 |
| Oneri generici | € 4.406,80 |  | € 3.013,25 | € 1.393,55 |
| Oneri speciali | € 0,00 |  | € 0,00 |  |
| IMPORTO RIBASSATO | € 97.711,35 |  | € 66.812,46 | € 30.898,89 |
| Cassa Previdenziale | € 3.908,45 |  | € 2.672,49 | € 1.235,96 |
| IMPONIBILE IVA | € 101.619,80 |  | € 69.484,95 | € 32.134,85 |
| IVA 22% | € 22.356,36 |  | € 15.286,70 | € 7.069,66 |
| ASSICURAZIONE PROGETTISTI | € 0,00 |  | € 0,00 |  |
| ASSICURAZIONE VALIDATORI | € 0,00 |  | € 0,00 |  |
| INCENTIVO | € 2.937,87 |  |  | € 2.937,87 |
| SPESE CONTRIBUTO AVCP | € 150,00 | € 150,00 |  |  |
| IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI | € 10.533,68 |  | € 10.533,68 |  |
| RIBASSO D’ASTA | € 62.402,29 |  | € 34.694,67 | € 27.707,62 |
| TOTALE SOMME DISPOSIZIONE | € 102.288,65 | € 150,00 | € 63.187,54 | € 38.951,11 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 200.000,00 | € 150,00 | € 130.000,00 | € 69.850,00 |

- le prestazioni professionali previste nel disciplinare d’incarico professionale, si articolano in 9 fasi e che, ai sensi dell’art. 9 del suddetto Capitolato la terza scadenza era prevista a conclusione della fase 7;

- nel rispetto delle prescrizioni del citato art. 9, la società ENSER Srl ha fatto pervenire il progetto esecutivo  in data 02.01.2020 PG. n. 80 – integrazione PG .n. 11004 in data 26.02.2020 – integrazione PG n. 15592 in data 31.03.2020 e aggiornamento PG n. 21318 in data 07.05,2020;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 in data 14.05.2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di che trattasi;

- che con pec in data 18.12.2020 PG 73457 del 21.12.2020 la Società Enser srl  ha comunicato la volontà di recedere  del contratto stipulato in data 22.01.2019;

- la società incaricata ENSER SRL ha fatto pervenire la fattura nr. 23 del 09.02.2021 di € 18.692,39.- oltre cassa e iva 22% per un totale di € 23.716,91., allegata alla presente determinazione, relativa al saldo per i servizi tecnici svolti della fase 7, liquidabile quindi come previsto dall’art. 9 del Disciplinare;

Verificata la regolarità contributiva della precitata impresa;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il pagamento e di liquidare la suddetta fattura, per un importo complessivo pari €  23.716,91-. come sopra specificato;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del Vigente Statuto, dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

- di richiamare le premesse e gli allegati del presente atto quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di determinazione;

- di autorizzare il pagamento della fattura nr. 23 del 09.02.2021 alla società ENSER SRL dell’importo di €. 23.716,91.= cassa e I.V.A. comprese dando atto  che la spesa è impegnata al capitolo 21005024850 “Interventi diversi per sistemazione straordinaria infrastrutture stradali” impegno 3637.2/2017 – residuo 2020

| Il responsabile dell’istruttoria |  |  |
| --- | --- | --- |
| POZZI RENATA |  |  |

|  |  | Il Dirigente del Settore |
| --- | --- | --- |
|  |  | RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITA’ |
|  |  | Ing. Ciro Di Bartolo |